MATRIZ DE VIABILIDAD INICIAL DEL PROYECTO

Sistema web de comercio electrónico con modelo de Inteligencia Artificial para la predicción del riesgo empresarial en la empresa Calzatura Vilchez, Huancayo, 2026

Metodología: marco TELOS (Technical, Economic, Legal, Operational, Schedule) ampliado con viabilidad estratégica de mercado y viabilidad científica-investigación. Cuadro trazable CU-T13 · documentacion/matriz-viabilidad-inicial-proyecto.md · formato-09-alcance-proyecto-software.md · 07-modulo-ia-riesgo-empresarial.md.

Empresa: Calzatura Vilchez, Huancayo, Perú   |   Asesor: Dr. Maglioni Arana Caparachin   |   Versión: 1.0   |   Fecha: junio 2026

1. Fundamento metodológico

La viabilidad inicial evalúa si el proyecto de software es factible antes de comprometer recursos significativos. El acrónimo TELOS (Technical, Economic, Legal, Operational, Schedule) es el marco estándar en gestión de proyectos de sistemas de información (Shen et al., 2018; Kuhrmann et al., 2018). Para una tesis de ingeniería con componente de IA aplicada a una PYME retail, se añaden dos dimensiones: (Es) estratégica — alineación con transformación digital y ventaja competitiva (Verhoef et al., 2019; Reinartz et al., 2019); y (C) científica — contribución al estado del arte y replicabilidad empírica (Makridakis et al., 2018; Haakman et al., 2021).

Cada criterio se puntúa en escala Likert 1–5, se pondera dentro de su dimensión y se respalda con evidencia del repositorio Calzatura Vilchez y al menos un artículo Q1 verificado (DOI) o norma aplicable (Ley 29571, Ley 29733).

1.1 Dimensiones y ponderación global

| Dimensión | Peso global | Fundamento Q1 / normativo |
| --- | --- | --- |
| T — Técnica | 25% | Jamshidi et al. 2018; Li et al. 2021; Paleyes et al. 2022 |
| E — Económica | 15% | Verhoef et al. 2019; Reinartz et al. 2019; Amba et al. 2017 |
| L — Legal | 10% | Ley 29571; Ley 29733; Buck et al. 2021 |
| O — Operativa | 20% | Choi et al. 2018; Hagberg et al. 2016; Dingsøyr et al. 2012 |
| S — Temporal | 10% | Dingsøyr et al. 2012; Kuhrmann et al. 2018; Haakman et al. 2021 |
| Es — Estratégica | 10% | Verhoef et al. 2019; Dai et al. 2024; Shrestha et al. 2019 |
| C — Científica | 10% | Makridakis et al. 2018; Duan et al. 2019; Fildes et al. 2019 |

1.2 Escala de puntuación

| Puntaje | Etiqueta | Criterio interpretación |
| --- | --- | --- |
| 5 | Muy viable | Evidencia implementada y verificable en repo/producción |
| 4 | Viable | Evidencia sólida con reservas menores documentadas |
| 3 | Viable con reservas | Factible pero requiere mitigación explícita |
| 2 | Poco viable | Brechas significativas sin plan de cierre |
| 1 | No viable | Imposibilidad técnica, legal o económica demostrada |

2. Resumen ejecutivo de viabilidad

Puntaje global ponderado: 4.45 / 5.00. Veredicto: VIABLE — proceder con reservas documentadas. Total criterios evaluados: 36. El proyecto presenta viabilidad técnica, económica, legal y operativa demostrada en el repositorio; las reservas principales corresponden a validación empírica post-implementación (O₂) y métricas de fiabilidad en producción aún parciales (84%).

2.1 Puntaje por dimensión

| Dimensión | Peso | Puntaje dim. | Veredicto dim. |
| --- | --- | --- | --- |
| T — Técnica | 25% | 4.35 | VIABLE |
| E — Económica | 15% | 4.60 | VIABLE |
| L — Legal / normativa | 10% | 4.85 | VIABLE |
| O — Operativa / organizacional | 20% | 4.33 | VIABLE |
| S — Temporal (Schedule) | 10% | 4.50 | VIABLE |
| Es — Estratégica / mercado | 10% | 4.50 | VIABLE |
| C — Científica / investigación | 10% | 4.20 | VIABLE |

3.1 T — Técnica

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VT-01 | Stack tecnologico maduro y documentado | React/Vite/TS + Supabase + Firebase Auth operativos en repo | 5 | Alta viabilidad |
| VT-02 | Integracion multi-servicio verificable | Stripe Cloudinary APISPERU ORS Upstash con E2E/gates | 4 | Viable con reserva |
| VT-03 | Despliegue ML en produccion factible | FastAPI ai-service + Render; backtest gate | 4 | Viable con reserva |
| VT-04 | MLops industrial escala PYME | Lwakatare pipeline CI para IA + evaluate.py | 4 | Viable |
| VT-05 | Calidad software verificable (ISO 25010) | Gates verify-* + 34+ E2E Playwright | 5 | Alta viabilidad |
| VT-06 | Seguridad tecnica RLS auth cifrado | RLS matrix; ZAP DAP; Firebase Auth; BFF fail-closed | 4 | Viable con reserva |

Puntaje dimensión T — Técnica: 4.35/5.00.

3.2 E — Económica

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-01 | Costo infraestructura accesible PYME | Firebase Hosting tier; Supabase; Render free/low tier | 5 | Alta viabilidad |
| VE-02 | Beneficio digitalizacion retail cadena valor | Canal online amplia cobertura Huancayo+ | 5 | Alta viabilidad |
| VE-03 | Big data analytics mejora desempeno | KPIs dashboard + IRE reducen perdidas operativas | 4 | Viable |
| VE-04 | Relacion costo-beneficio vs alternativas SaaS | Desarrollo propio vs Shopify+plugins IA inexistentes | 5 | Alta viabilidad |
| VE-05 | Reduccion costos operativos stock/demanda | Alertas quiebre + ABC inventario | 4 | Viable |

Puntaje dimensión E — Económica: 4.60/5.00.

3.3 L — Legal / normativa

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VL-01 | Cumplimiento Ley 29571 consumidor | Libro reclamaciones virtual implementado | 5 | Alta viabilidad |
| VL-02 | Cumplimiento Ley 29733 datos personales | Politica privacidad cookies consentimiento | 5 | Alta viabilidad |
| VL-03 | Licencias software y dependencias OSS | package.json requirements.txt sin conflictos GPL bloqueante | 5 | Alta viabilidad |
| VL-04 | Autorizacion uso datos empresa | Carta aceptacion organizacion (tesis) | 4 | Viable |
| VL-05 | Comercio electronico terminos condiciones | RF-LEG-04 paginas legales checkout | 5 | Alta viabilidad |

Puntaje dimensión L — Legal / normativa: 4.85/5.00.

3.4 O — Operativa / organizacional

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VO-01 | Alineacion procesos retail calzado | Catalogo stock ventas pedidos unificados | 5 | Alta viabilidad |
| VO-02 | Facilidad operacion panel admin | Dashboard admin workflows E2E | 4 | Viable |
| VO-03 | Mantenibilidad post-implementacion | CI SonarQube dominios desacoplados | 5 | Alta viabilidad |
| VO-04 | Usabilidad cliente e-commerce | E2E responsive accesibilidad axe | 4 | Viable |
| VO-05 | Capacitacion admin aceptable | UI espanol flujos guiados; complejidad IRE documentada | 4 | Viable |
| VO-06 | Continuidad operativa cloud | Runbook DR backups PITR Supabase | 4 | Viable |

Puntaje dimensión O — Operativa / organizacional: 4.33/5.00.

3.5 S — Temporal (Schedule)

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VTM-01 | Cronograma tesis ejecutable | CU-T03 hitos alineados fases ISO 12207 | 4 | Viable |
| VTM-02 | Metodologia iterativa entregas parciales | CI/CD + entregas quincenales asesor | 5 | Alta viabilidad |
| VTM-03 | Plazo desarrollo modulo IA realista | RF-IA Must implementados; backtest gate | 4 | Viable |
| VTM-04 | Reduccion tiempo pruebas automatizadas | Vitest Playwright k6 en pipeline | 5 | Alta viabilidad |

Puntaje dimensión S — Temporal (Schedule): 4.50/5.00.

3.6 Es — Estratégica / mercado

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VEs-01 | Encaje transformacion digital PYME | Calzatura Vilchez caso real Huancayo | 5 | Alta viabilidad |
| VEs-02 | Ventaja competitiva e-commerce+IA | Diferenciador IRE vs competencia local | 5 | Alta viabilidad |
| VEs-03 | Marketing digital canal online | KPIs conversion catalogo campanas | 4 | Viable |
| VEs-04 | Alineacion decisiones organizacionales IA | Panel predicciones para direccion | 4 | Viable |
| VEs-05 | Escalabilidad crecimiento omnicanal | Web + Flutter; arquitectura microservicios | 4 | Viable |

Puntaje dimensión Es — Estratégica / mercado: 4.50/5.00.

3.7 C — Científica / investigación

| ID | Criterio | Indicador | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-01 | Respaldo estado del arte Q1 verificado | 43 articulos DOI verificados + complementos 44-48 | 5 | Alta viabilidad |
| VC-02 | Contribucion original IRE comercial-operativo | Formula IRE 40/35/25 acotada vs quiebra Altman | 4 | Viable |
| VC-03 | Metodologia investigacion mixta coherente | CU-T09 matriz consistencia pre-post | 3 | Viable con reserva |
| VC-04 | Validacion modelo forecasting | MAE RMSE backtest vs baseline | 4 | Viable |
| VC-05 | Replicabilidad y trazabilidad tesis | Gates ISO CU-T05 CU-T07 repo publico | 5 | Alta viabilidad |

Puntaje dimensión C — Científica / investigación: 4.20/5.00.

4. Limitaciones y reservas declaradas

| Aspecto | Limitación | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Validación empírica O₂ | Encuesta Likert y mediciones post-implementación en curso | CU-T09; instrumento investigación |
| Datos históricos PYME | Series cortas limitan precisión inicial del Random Forest | Fallback conservador; backtest documentado |
| Fiabilidad producción | Checklist fiabilidad 84% (no 100%) por DR/uptime pendientes | fiabilidad-trazabilidad-iso25000.md |
| Adopción operativa | Capacitación admin y operación sostenida requieren seguimiento | Runbook 10-operacion-y-seguridad.md |

5. Respaldo bibliográfico Q1 (alto impacto)

| Dimensión | Referencia | DOI |
| --- | --- | --- |
| Marco TELOS / gestión proyectos | Shen et al. (2018). Managing scope in IT projects. | https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.08.006 |
| Transformación digital | Verhoef et al. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection. | https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022 |
| Retail / cadena valor | Reinartz et al. (2019). Digital transformation and retailing value chain. | https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2018.12.002 |
| E-commerce + IA PYME | Dai et al. (2024). AI and big data in cross-border e-commerce. | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305639 |
| Microservicios | Jamshidi et al. (2018). Microservices: journey and challenges. | https://doi.org/10.1109/ms.2018.2141039 |
| Calidad microservicios | Li et al. (2021). Quality attributes of microservices. | https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106449 |
| ML en producción | Paleyes et al. (2022). Challenges deploying ML. | https://doi.org/10.1145/3533378 |
| ML industrial | Lwakatare et al. (2020). Large-scale ML in industry. | https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106368 |
| IA para decisiones | Duan et al. (2019). AI for decision making in Big Data era. | https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021 |
| Big data operaciones | Choi et al. (2018). Big data analytics in operations. | https://doi.org/10.1111/poms.12838 |
| Big data desempeño PYME | Amba et al. (2017). Big data analytics and firm performance. | https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.009 |
| Seguridad zero-trust | Buck et al. (2021). Never trust, always verify. | https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102436 |
| Retail digitalización | Hagberg et al. (2016). Digitalization of retailing. | https://doi.org/10.1108/ijrdm-09-2015-0140 |
| Decisiones organizacionales IA | Shrestha et al. (2019). Organizational decision-making and AI. | https://doi.org/10.1177/0008125619862257 |
| Metodologías ágiles | Dingsøyr et al. (2012). A decade of agile methodologies. | https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.02.033 |
| Ciclo de vida IA | Haakman et al. (2021). AI lifecycle models need revision. | https://doi.org/10.1007/s10664-021-09993-1 |
| Pronóstico / forecasting | Makridakis et al. (2018). Statistical and ML forecasting. | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889 |
| Retail forecasting | Fildes et al. (2019). Retail forecasting research and practice. | https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.06.004 |
| E-SQ moda/calzado | Gutiérrez-Rodríguez et al. (2020). E-SQ fashion e-retailers. | https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102201 |
| Marketing digital | Kannan & Li (2017). Digital marketing framework. | https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006 |

6. Referencias metodológicas

• Shen, Y., Collier, R. E., & Wang, Y. (2018). Managing scope in IT projects. Information and Software Technology.

• Kuhrmann, M., et al. (2018). Hybrid software development approaches in practice. IEEE Software.

• Verhoef, P. C., et al. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection. Journal of Business Research.

• Reinartz, W., et al. (2019). The impact of digital transformation on the retailing value chain. International Journal of Research in Marketing.

• Dai, Y., et al. (2024). Revolutionizing cross-border e-commerce with AI and big data. PLOS ONE.

• Paleyes, A., et al. (2022). Challenges in deploying machine learning. ACM Computing Surveys.

• Project Management Institute (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed.

ANEXO — MATRIZ CU-T13 VIABILIDAD INICIAL (TRAZABILIDAD COMPLETA)

| Dim | ID | Criterio | Indicador | Evidencia | Art. Q1 | DOI | Pts | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tec | VT-01 | Stack tecnologico maduro y documentado | React/Vite/TS + Supabase + Firebase Auth operativos en … | ci.yml verde; formato-09; arquitectura-s… | #28 Jamshidi et al. (2018). Microservic… | https://doi.org/10.1109/ms.2 | 5 | Alta viabilidad |
| Tec | VT-02 | Integracion multi-servicio verificable | Stripe Cloudinary APISPERU ORS Upstash con E2E/gates | 9 dominios integracion OK; gate dashboar… | #34 Li et al. (2021). Understanding qua… | https://doi.org/10.1016/j.in | 4 | Viable con reserva |
| Tec | VT-03 | Despliegue ML en produccion factible | FastAPI ai-service + Render; backtest gate | 07-modulo-ia; ai-service/tests | #32 Paleyes et al. (2022). Challenges i… | https://doi.org/10.1145/3533 | 4 | Viable con reserva |
| Tec | VT-04 | MLops industrial escala PYME | Lwakatare pipeline CI para IA + evaluate.py | 09-implementacion-despliegue-ci.md | #29 Lwakatare et al. (2020). Large-scal… | https://doi.org/10.1016/j.in | 4 | Viable |
| Tec | VT-05 | Calidad software verificable (ISO 25010) | Gates verify-* + 34+ E2E Playwright | dashboard-iso25000; verify-idoneidad | #33 Martinez-Fernandez et al. (2022). S… | https://doi.org/10.1145/3487 | 5 | Alta viabilidad |
| Tec | VT-06 | Seguridad tecnica RLS auth cifrado | RLS matrix; ZAP DAP; Firebase Auth; BFF fail-closed | 10 dimensiones seguridad OK; gate busca … | #44 Buck et al. (2021). Never trust alw… | https://doi.org/10.1016/j.co | 4 | Viable con reserva |
| Eco | VE-01 | Costo infraestructura accesible PYME | Firebase Hosting tier; Supabase; Render free/low tier | documentacion-general; 10-operacion | #01 Verhoef et al. (2019). Digital tran… | https://doi.org/10.1016/j.jb | 5 | Alta viabilidad |
| Eco | VE-02 | Beneficio digitalizacion retail cadena valor | Canal online amplia cobertura Huancayo+ | formato-09 objetivos; matriz propuesta v… | #07 Reinartz et al. (2019). The impact … | https://doi.org/10.1016/j.ij | 5 | Alta viabilidad |
| Eco | VE-03 | Big data analytics mejora desempeno | KPIs dashboard + IRE reducen perdidas operativas | RF-ADM-01; RF-IA-01 | #12 Amba et al. (2017). Big data analyt… | https://doi.org/10.1016/j.jb | 4 | Viable |
| Eco | VE-04 | Relacion costo-beneficio vs alternativas SaaS | Desarrollo propio vs Shopify+plugins IA inexistentes | Matriz propuesta valor diferenciadores | #43 Dai et al. (2024). Revolutionizing … | https://doi.org/10.1371/jour | 5 | Alta viabilidad |
| Eco | VE-05 | Reduccion costos operativos stock/demanda | Alertas quiebre + ABC inventario | IN-27; IN-34; IN-35 | #40 Choi et al. (2018). Big data analyt… | https://doi.org/10.1111/poms | 4 | Viable |
| Leg | VL-01 | Cumplimiento Ley 29571 consumidor | Libro reclamaciones virtual implementado | RF-LEG-01; TC-CMP-001 | #Norma Ley 29571 Codigo Proteccion Consumi… | Norma | 5 | Alta viabilidad |
| Leg | VL-02 | Cumplimiento Ley 29733 datos personales | Politica privacidad cookies consentimiento | RF-LEG-02/03; TC-CMP-002/003 | #44 Buck et al. (2021). Zero-trust mult… | https://doi.org/10.1016/j.co | 5 | Alta viabilidad |
| Leg | VL-03 | Licencias software y dependencias OSS | package.json requirements.txt sin conflictos GPL bloque… | Repositorio; CI npm audit | #34 Li et al. (2021). Quality attribute… | https://doi.org/10.1016/j.in | 5 | Alta viabilidad |
| Leg | VL-04 | Autorizacion uso datos empresa | Carta aceptacion organizacion (tesis) | Carta_Aceptacion_Organizacion_Calzatura_… | #02 Soto-Acosta et al. (2020). COVID-19… | https://doi.org/10.1080/1058 | 4 | Viable |
| Leg | VL-05 | Comercio electronico terminos condiciones | RF-LEG-04 paginas legales checkout | verify-cumplimiento | #45 Gutierrez-Rodriguez et al. (2020). … | https://doi.org/10.1016/j.jr | 5 | Alta viabilidad |
| Ope | VO-01 | Alineacion procesos retail calzado | Catalogo stock ventas pedidos unificados | BPMN; formato-09 IN-01..36 | #08 Hagberg et al. (2016). The digitali… | https://doi.org/10.1108/ijrd | 5 | Alta viabilidad |
| Ope | VO-02 | Facilidad operacion panel admin | Dashboard admin workflows E2E | RF-ADM-01; e2e admin | #11 Shrestha et al. (2019). Organizatio… | https://doi.org/10.1177/0008 | 4 | Viable |
| Ope | VO-03 | Mantenibilidad post-implementacion | CI SonarQube dominios desacoplados | gates mantenibilidad; CODEOWNERS | #36 Dingsøyr et al. (2012). Agile metho… | https://doi.org/10.1016/j.js | 5 | Alta viabilidad |
| Ope | VO-04 | Usabilidad cliente e-commerce | E2E responsive accesibilidad axe | RF-CAT; accessibility.spec.ts | #45 Gutierrez-Rodriguez et al. (2020). … | https://doi.org/10.1016/j.jr | 4 | Viable |
| Ope | VO-05 | Capacitacion admin aceptable | UI espanol flujos guiados; complejidad IRE documentada | AdminPredictions help text; 07-modulo-ia | #11 Shrestha et al. (2019). Organizatio… | https://doi.org/10.1177/0008 | 4 | Viable |
| Ope | VO-06 | Continuidad operativa cloud | Runbook DR backups PITR Supabase | 10-operacion; fiabilidad-trazabilidad 84… | #47 Lallie et al. (2021). Cyber securit… | https://doi.org/10.1016/j.co | 4 | Viable |
| Tem | VTM-01 | Cronograma tesis ejecutable | CU-T03 hitos alineados fases ISO 12207 | CU-T03-cronograma.csv | #38 Kuhrmann et al. (2018). Hybrid soft… | https://doi.org/10.1109/ms.2 | 4 | Viable |
| Tem | VTM-02 | Metodologia iterativa entregas parciales | CI/CD + entregas quincenales asesor | 02-normas-metodologia; ci.yml | #36 Dingsøyr et al. (2012). Agile metho… | https://doi.org/10.1016/j.js | 5 | Alta viabilidad |
| Tem | VTM-03 | Plazo desarrollo modulo IA realista | RF-IA Must implementados; backtest gate | RF-IA-01..04 implementado | #41 Haakman et al. (2021). AI lifecycle… | https://doi.org/10.1007/s106 | 4 | Viable |
| Tem | VTM-04 | Reduccion tiempo pruebas automatizadas | Vitest Playwright k6 en pipeline | 08-pruebas-y-calidad.md | #34 Li et al. (2021). Quality attribute… | https://doi.org/10.1016/j.in | 5 | Alta viabilidad |
| Est | VEs-01 | Encaje transformacion digital PYME | Calzatura Vilchez caso real Huancayo | 01-marco-y-tesis; carta organizacion | #01 Verhoef et al. (2019). Digital tran… | https://doi.org/10.1016/j.jb | 5 | Alta viabilidad |
| Est | VEs-02 | Ventaja competitiva e-commerce+IA | Diferenciador IRE vs competencia local | Matriz propuesta valor; 07-modulo-ia | #43 Dai et al. (2024). AI big data cros… | https://doi.org/10.1371/jour | 5 | Alta viabilidad |
| Est | VEs-03 | Marketing digital canal online | KPIs conversion catalogo campanas | RF-CAT-01; RF-ADM-13 | #06 Kannan and Li (2017). Digital marke… | https://doi.org/10.1016/j.ij | 4 | Viable |
| Est | VEs-04 | Alineacion decisiones organizacionales IA | Panel predicciones para direccion | AdminPredictions; RF-IA-03 | #11 Shrestha et al. (2019). AI organiza… | https://doi.org/10.1177/0008 | 4 | Viable |
| Est | VEs-05 | Escalabilidad crecimiento omnicanal | Web + Flutter; arquitectura microservicios | calzatura-vilchez-mobile; art. 28 | #07 Reinartz et al. (2019). Retailing v… | https://doi.org/10.1016/j.ij | 4 | Viable |
| Cie | VC-01 | Respaldo estado del arte Q1 verificado | 43 articulos DOI verificados + complementos 44-48 | referencias-estado-arte-43-verificadas.j… | #13 Makridakis et al. (2018). Statistic… | https://doi.org/10.1371/jour | 5 | Alta viabilidad |
| Cie | VC-02 | Contribucion original IRE comercial-operativo | Formula IRE 40/35/25 acotada vs quiebra Altman | 07-modulo-ia §1 matiz | #09 Duan et al. (2019). AI for decision… | https://doi.org/10.1016/j.ij | 4 | Viable |
| Cie | VC-03 | Metodologia investigacion mixta coherente | CU-T09 matriz consistencia pre-post | CU-T09; instrumento Likert; O2 pendiente | #14 Fildes et al. (2019). Retail foreca… | https://doi.org/10.1016/j.ij | 3 | Viable con reserva |
| Cie | VC-04 | Validacion modelo forecasting | MAE RMSE backtest vs baseline | ai-service/evaluate.py | #35 Breiman (2001). Random forests. | https://doi.org/10.1023/A:10 | 4 | Viable |
| Cie | VC-05 | Replicabilidad y trazabilidad tesis | Gates ISO CU-T05 CU-T07 repo publico | dashboard-iso25000; GitHub | #41 Haakman et al. (2021). AI lifecycle… | https://doi.org/10.1007/s106 | 5 | Alta viabilidad |

7. Resumen de validación documental

Total filas CU-T13: 36. Puntaje global: 4.45/5.00. Veredicto: VIABLE — proceder con reservas documentadas. Regeneración: python scripts/generar_matriz_viabilidad_inicial.py